UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA — INGENIERÍA DE SISTEMAS

Fetal Medical Bolivia: Sistema de Historia Clínica Gineco-Obstétrica con Análisis de Ecografías mediante Redes Neuronales Convolucionales y Arquitectura de Microservicios

Miguel Mirkof Becerra Guzmán

Ingeniería de Sistemas, Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ)

La Paz, Bolivia

Docente: Ing. Luis Adolfo Álvarez Guerra

Materia: Proyecto Integrado | Gestión I – 2026

Abstract—El presente trabajo expone el diseño arquitectónico completo del sistema Fetal Medical Bolivia, una plataforma web de historia clínica gineco-obstétrica con módulo de inteligencia artificial para el análisis de imágenes ecográficas mediante redes neuronales convolucionales (CNN) basadas en EfficientNet-B4 con transfer learning. El sistema opera bajo arquitectura de microservicios con Django REST Framework (backend clínico), FastAPI (servicio de inferencia ML), React 18 con TypeScript (frontend), PostgreSQL 16 (base de datos principal), servidor Orthanc para almacenamiento DICOM, y MONAI como biblioteca especializada en IA médica. El documento cubre dominio clínico gineco-obstétrico, arquitectura de software, metodología Scrum híbrida con compliance gates IEC 62304, stack tecnológico completo, modelo de datos, pipeline de ML con validación clínica, explicabilidad XAI mediante Grad-CAM y SHAP, y seguridad con cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito. El sistema está diseñado para operar en cadena de clínicas privadas en La Paz, Bolivia, con cumplimiento de normativa local (Ley 164, Ley 3131) y estándares internacionales (HL7 FHIR R4, DICOM 3.0, IEC 62304).

Index Terms—Clinical information systems, convolutional neural networks, explainable AI, Grad-CAM, gynecology and obstetrics, microservices architecture, medical image analysis, DICOM, AES-256 encryption, TLS 1.3, HL7 FHIR, Bolivia.

I. ÍNDICE DE CONTENIDOS

| # | Sección | Pág. |
| --- | --- | --- |
| I | Índice de Contenidos | 1 |
| II | Introducción | 1 |
| III | Dominio Clínico y Contexto | 2 |
| IV | Arquitectura del Sistema | 3 |
| V | Metodología de Desarrollo | 5 |
| VI | Stack Tecnológico | 6 |
| VII | Modelo de Datos | 7 |
| VIII | Componente de IA y CNN | 8 |
| IX | Explicabilidad XAI: Grad-CAM y SHAP | 10 |
| X | Seguridad y Cifrado | 11 |
| XI | Plan de Construcción | 13 |
| XII | Validación y Calidad | 14 |
| XIII | Conclusiones | 15 |
|  | Referencias | 16 |

II. INTRODUCCIÓN

La gestión de historias clínicas en ginecología y obstetricia representa uno de los dominios de mayor criticidad en sistemas de información médica. Un error en el registro de antecedentes obstétricos, una anomalía fetal no detectada a tiempo, o un cálculo incorrecto de la edad gestacional pueden derivar en consecuencias fatales para la madre o el feto [1]. En Bolivia, el crecimiento de clínicas privadas especializadas en salud materno-fetal ha generado una necesidad urgente de sistemas digitales que no solo gestionen la historia clínica, sino que aporten valor diagnóstico mediante inteligencia artificial.

Fetal Medical Bolivia es una plataforma web diseñada para operar en cadena de clínicas privadas en La Paz, Bolivia, con las siguientes capacidades nucleares: (1) historia clínica gineco-obstétrica completa multi-sucursal, (2) gestión de laboratorios clínicos integrados, (3) almacenamiento y visualización de ecografías en formato DICOM, y (4) análisis automático de imágenes ecográficas mediante CNN para detección de patologías fetales y maternas. Este documento expone el diseño completo del sistema, cubriendo todos los aspectos que un proyecto de ingeniería médica real requiere: arquitectura, metodología, IA, seguridad y normativa.

A. Objetivos del Trabajo

• Diseñar una arquitectura de microservicios escalable para historia clínica gineco-obstétrica multi-tenant en Bolivia.

• Integrar un pipeline CNN (EfficientNet-B4 + MONAI) para análisis automático de ecografías con explicabilidad Grad-CAM obligatoria.

• Garantizar seguridad de datos clínicos con AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito, cumpliendo Ley 164 de Bolivia.

• Definir un plan de construcción ejecutable con metodología Scrum híbrida y compliance IEC 62304.

B. Alcance

El sistema abarca: módulo clínico (consultas, historia, CPN), módulo de laboratorio, módulo DICOM con visor OHIF, módulo de IA (CNN + XAI), módulo administrativo multi-sucursal, y módulo de seguridad. Opera con ~250 pacientes/día en múltiples sucursales simultáneas con un administrador central y N médicos/enfermeros registrados por clínica.

III. DOMINIO CLÍNICO Y CONTEXTO

A. Conocimiento del Dominio

La ginecología y obstetricia es la especialidad médica que abarca el sistema reproductor femenino y la gestión del embarazo, parto y puerperio. Sommerville [2] clasifica los sistemas de información en este dominio como safety-critical software, para los cuales el nivel de rigor metodológico y de verificación debe ser significativamente superior al software comercial estándar, dado que los fallos pueden resultar en pérdida de vida.

El ingeniero de sistemas debe comprender que en Bolivia el ejercicio médico está regulado por la Ley 3131 (Ley del Ejercicio Profesional Médico, 2005) [3], que todo sistema de apoyo diagnóstico tiene implicaciones legales directas, y que el módulo de IA del sistema es soporte diagnóstico —no sustituto del juicio clínico— siendo el médico el único responsable del diagnóstico final.

B. Terminología Estándar

TABLE I — Terminología Gineco-Obstétrica Aplicable

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Ecografía obstétrica | Estudio ultrasonográfico fetal, placentario y de líquido amniótico |
| Biometría fetal | BPD, HC, AC, FL — mediciones estándar de crecimiento fetal |
| RCIU | Restricción del Crecimiento Intrauterino: peso fetal <P10 |
| Preeclampsia | PA ≥140/90 + proteinuria ≥300 mg/24h en gestante |
| Eclampsia | Preeclampsia + convulsiones. Emergencia obstétrica máxima |
| EG | Edad Gestacional en semanas desde la FUM o biometría |
| GPAC | Código obstétrico: Gestas-Partos-Abortos-Cesáreas |
| CIE-10 | Clasificación Internacional de Enfermedades 10.ª rev. (OMS) |
| FHIR | Fast Healthcare Interoperability Resources — estándar HL7 |
| DICOM | Estándar ISO 12052 para imágenes médicas digitales |
| PACS | Picture Archiving and Communication System |

Note. Fuentes: OMS (2022), FIGO (2021), IEEE Std 11073.

C. Actores del Sistema

TABLE II — Actores y Permisos RBAC

| Actor | Permisos | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Admin General | CRUD total, multi-sucursal | Control operativo cadena |
| Médico Especialista | Historia clínica, lab, IA, prescripción | Diagnóstico y tratamiento |
| Médico Laboratorio | DICOM, resultados, órdenes | Análisis de imágenes |
| Enfermera | Signos vitales, notas (sin diagnóstico) | Cuidado del paciente |
| Recepcionista | Pacientes, citas, facturación | Operación administrativa |

Note. RBAC implementado con django-guardian y validación en API Gateway Kong.

D. Normativa Legal Bolivia

TABLE III — Marco Normativo Aplicable

| Normativa | Impacto en el Sistema |
| --- | --- |
| Ley 3131 (2005) | Diagnóstico firmado digitalmente por médico habilitado |
| Ley 164 (2011) | Cifrado obligatorio, consentimiento informado, datos en Bolivia |
| DS 1793 (2013) | Retención mínima 10 años de datos médicos |
| RM 1328 | Historia clínica inmutable, firmada, valor legal |
| IEC 62304:2006 | Ciclo de vida software médico, trazabilidad |
| HL7 FHIR R4 | Interoperabilidad clínica internacional |
| ISO/IEC 27001:2022 | Gestión de seguridad de la información |
| DICOM 3.0 (NEMA) | Almacenamiento y transmisión de ecografías |

E. Flujo de Trabajo Clínico Real

El flujo principal de una consulta prenatal en el sistema sigue la secuencia descrita en la Fig. 1:

┌─────────────────────────────────────────┐

│         FLUJO CONSULTA PRENATAL          │

├─────────────────────────────────────────┤

│ 1. Recepción → Registro/Búsqueda        │

│    de paciente en sistema               │

│         ↓                               │

│ 2. Enfermera → Signos vitales           │

│    (PA, peso, talla, FCF, AU)           │

│         ↓                               │

│ 3. Médico → Anamnesis + Examen Físico   │

│    Accede a historia clínica completa   │

│         ↓                               │

│ 4. Médico → Solicita lab y/o ecografía  │

│         ↓                               │

│ 5. Laboratorio → Sube DICOM a Orthanc   │

│    CNN analiza automáticamente          │

│         ↓                               │

│ 6. Médico → Valida análisis IA          │

│    Grad-CAM visible en OHIF Viewer      │

│         ↓                               │

│ 7. Diagnóstico firmado + Tratamiento    │

│    Historia clínica archivada           │

└─────────────────────────────────────────┘

Fig. 1. Flujo principal de consulta prenatal en Fetal Medical Bolivia.

IV. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

A. Justificación de Microservicios

Bass, Clements y Kazman [4] definen la arquitectura de microservicios como la descomposición del sistema en servicios independientemente desplegables que se comunican mediante APIs bien definidas. Para el presente sistema, esta elección se justifica en tres factores: (a) el servicio ML requiere recursos GPU intensivos que deben escalar de forma independiente al módulo administrativo; (b) un fallo en el servicio de análisis ecográfico no debe propagarse a los módulos clínicos; (c) la arquitectura monolítica Django no permite el aislamiento de fallos requerido para software médico de criticidad máxima.

B. Diagrama de Arquitectura General

┌─────────────────┐

React 18  │   API GATEWAY   │  Kong 3.x

(SPA)  →  │   JWT · TLS 1.3 │

└────────┬────────┘

┌──────────────┼──────────────┐

▼              ▼              ▼

┌───────┐    ┌──────────┐   ┌─────────┐

│ Auth  │    │ Clinical │   │  Lab    │

│Service│    │  Core    │   │ Service │

│Django │    │ Django   │   │ Django  │

└───────┘    └────┬─────┘   └────┬────┘

│               │

┌──────▼───────────────▼──┐

│    PostgreSQL 16         │

│  (ACID · AES-256 reposo) │

└─────────────────────────┘

┌──────────────┬──────────────┐

▼              ▼              ▼

┌────────┐   ┌──────────┐  ┌──────────┐

│ DICOM  │   │ ML/AI    │  │  Admin   │

│Orthanc │   │ FastAPI  │  │ Service  │

│MinIO   │   │ PyTorch2 │  │ Django   │

└────────┘   └──────────┘  └──────────┘

│              │

└──────────────┘

┌───────────────────────┐

│   RabbitMQ (eventos)  │

│   Redis (caché/WS)    │

└───────────────────────┘

Fig. 2. Arquitectura general de microservicios de Fetal Medical Bolivia.

C. Servicios del Sistema

TABLE IV — Microservicios y Responsabilidades

| Servicio | Tecnología | Responsabilidad | Comunicación |
| --- | --- | --- | --- |
| API Gateway | Kong 3.x | Enrutamiento, JWT, rate limiting, SSL | Entrada única para clientes |
| Auth Service | Django + SimpleJWT | Login, MFA, RBAC, tokens | REST síncrono |
| Clinical Core | Django REST | Historia clínica, consultas, CPN | REST + eventos RabbitMQ |
| Lab Service | Django REST | Órdenes, resultados, alertas críticas | REST + RabbitMQ |
| ML/AI Service | FastAPI + PyTorch | Inferencia CNN, Grad-CAM, reportes | Asíncrono Celery/RabbitMQ |
| DICOM Service | Orthanc + FastAPI | PACS DICOM, visor OHIF, MinIO | REST + S3-API MinIO |
| Admin Service | Django REST | Sucursales, usuarios, facturación | REST síncrono |
| Notifications | FastAPI + Redis | WebSocket, alertas en tiempo real | Pub/Sub Redis + WS |

D. Architecture Decision Records (ADR)

TABLE V — ADRs Principales

| ADR | Decisión | Alternativa descartada | Razón |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | FastAPI para ML Service | Django para todo | Latencia <2s; FastAPI async-nativo es 3× más rápido en inferencia [5] |
| ADR-002 | PostgreSQL 16 principal | MongoDB | ACID obligatorio para datos médicos con valor legal [6] |
| ADR-003 | RabbitMQ mensajería | Apache Kafka | Kafka excesivo para volumen actual; mayor complejidad operacional |
| ADR-004 | MinIO on-premise | AWS S3 | Ley 164 Bolivia: datos médicos no deben salir del país |
| ADR-005 | Orthanc PACS | DICOM en PostgreSQL bytea | Antipatrón conocido: DICOMs en BD degradan performance [7] |

E. Diagrama de Comunicación entre Servicios

Frontend (React)

│ HTTPS/TLS 1.3

┌────▼────────────────────────┐

│      Kong API Gateway       │

│  JWT validation · rate limit│

└──┬─────┬──────┬──────┬─────┘

│     │      │      │

Auth  Clin   Lab    Admin

Svc   Core   Svc    Svc

│     │

┌────▼─────▼────┐

│  PostgreSQL 16│

│  (cifrado en  │

│   reposo)     │

└───────────────┘

│  eventos (RabbitMQ)

┌────▼──────────┐

│  ML/AI Service│ ← FastAPI+PyTorch

│  (GPU worker) │   MONAI + EfficientB4

└──────┬────────┘

│ Grad-CAM overlay

┌──────▼────────┐

│  Orthanc PACS │ ← DICOM 3.0

│  MinIO AES-256│

└───────────────┘

Fig. 3. Flujo de comunicación entre microservicios (síncrono REST y asíncrono RabbitMQ).

V. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

A. Justificación: Scrum Híbrido con Compliance Gates

Dado que el equipo es de un desarrollador full stack con supervisión docente, el proyecto tiene componentes de IA que requieren investigación exploratoria (Spikes), y el nivel de criticidad es máximo, se adopta Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) [8] con dos adaptaciones: Spikes obligatorios antes del Sprint 1 para validar viabilidad técnica de la CNN, y Compliance Gates al final de cada fase para verificar requisitos normativos IEC 62304 [9] antes de avanzar. Pressman y Maxim [10] denominan esta combinación proceso ágil disciplinado, apropiada para software médico que requiere agilidad sin sacrificar trazabilidad.

B. Ciclo de Vida del Proyecto

FASES DEL PROYECTO — FETAL MEDICAL BOLIVIA

F0  ████  Spikes + Infraestructura (2 sem)

Docker, Kong, Orthanc, CNN Spike

F1  ████  Auth + Pacientes (2 sem)

MFA, RBAC, Historia Clínica base

F2  ████  Historia Clínica Completa (2 sem)

CPN, Diagnósticos CIE-10, PDF

F3  ████  Laboratorio (1.5 sem)

Órdenes, resultados, alertas

F4  ████  DICOM + IA v1 (3 sem)  ← CRÍTICA

CNN, Grad-CAM, validación médica

F5  ████  Admin Multi-Sucursal (1.5 sem)

Tenant isolation, facturación

F6  ████  Seguridad + Compliance (1 sem)

AES-256, TLS 1.3, OWASP Top 10

F7  ████  Validación + Deploy (1 sem)

UAT médico, documentación, prod

Fig. 4. Diagrama de fases del proyecto con duración estimada.

C. Spikes de Investigación Obligatorios

TABLE VI — Spikes Previos al Sprint 1

| Spike | Objetivo | Duración | Criterio Done |
| --- | --- | --- | --- |
| CNN Médico | EfficientNet-B4+MONAI sobre DICOM | 3 días | Inferencia funcional en 10 imágenes DICOM |
| DICOM-Orthanc | Subida DICOM, REST API, OHIF Viewer | 2 días | DICOM subido y visualizable en OHIF local |
| Multi-tenant | Aislamiento de datos por clínica | 2 días | Usuario clínica A no ve datos de clínica B |
| Kong Gateway | JWT validation + routing a servicios | 1 día | Sin JWT → 401; con JWT válido → 200 |

D. Definition of Done

Historia funcional: código con self-review, cobertura tests ≥80% lógica de negocio, test de integración aprobado, validado en staging, OpenAPI actualizado, sin vulnerabilidades críticas en bandit.

Historia ML/IA: métricas técnicas cumplen umbrales (AUC-ROC ≥0.90, Sensibilidad ≥0.92), validación clínica documentada por médico especialista, Grad-CAM visible en frontend, modo degradado probado, modelo versionado en MLflow.

Historia de seguridad: control OWASP verificado, audit log genera entrada correcta, test de acceso no autorizado (rol incorrecto → HTTP 403), documentado en SAD y checklist IEC 62304.

VI. STACK TECNOLÓGICO

A. Tabla de Stack Completo

TABLE VII — Stack Tecnológico por Capa

| Capa | Tecnología | Versión | Justificación | Alternativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript | React 18 | TS previene errores de tipo en datos clínicos | Vue 3 |
| UI | Ant Design | 5.x | Componentes enterprise para tablas médicas complejas | Material-UI |
| State | Zustand + ReactQuery | 4.x + 5.x | RQ para server state; Zustand para UI state | Redux Toolkit |
| DICOM Viewer | OHIF Viewer | 3.x | Estándar clínico open-source, integración nativa Orthanc | Cornerstone.js |
| Backend | Django + DRF | Django 5 | ORM maduro, auth robusta, ecosistema médico | FastAPI solo |
| ML Service | FastAPI + PyTorch | 0.110 + 2.2 | Async para inferencia <2s; MONAI para IA médica | TensorFlow |
| DICOM Server | Orthanc | 1.12 | PACS open-source hospitalario con REST API nativa | DCM4CHEE |
| Base de datos | PostgreSQL | 16.x | ACID compliance, JSONB, pg_vector para embeddings | MySQL 8 |
| Caché | Redis | 7.x | Sesiones, rate limiting, Pub/Sub notificaciones | Memcached |
| Mensajería | RabbitMQ | 3.13 | Desacoplamiento servicios. Menor complejidad que Kafka | Apache Kafka |
| API Gateway | Kong | 3.x | Rate limiting, JWT, SSL, plugins open-source | Nginx |
| Almacenamiento | MinIO | 2024 | S3-API on-premise; cumple Ley 164 Bolivia | AWS S3 |
| IA Médica | MONAI | 1.3 | Transforms DICOM, métricas clínicas, modelos pre-entrenados | PyTorch puro |
| Infraestructura | Docker + K3s | Docker 25 | Compose para dev; K3s Kubernetes ligero para prod | Docker Swarm |
| CI/CD | GitHub Actions | — | Pipelines test/lint/build/deploy automatizados | GitLab CI |
| Monitoreo | Prometheus+Grafana+Sentry | Prom 2.50 | Métricas, dashboards y errores centralizados | Datadog |
| Secretos | HashiCorp Vault | 1.16 | Gestión centralizada. Nunca en código ni .env prod | Doppler |

VII. MODELO DE DATOS

A. Entidades Principales

TABLE VIII — Entidades del Modelo de Datos

| Entidad | Campos Esenciales | Cardinalidad |
| --- | --- | --- |
| Clinica | id(UUID), nombre, licencia_sanitaria, activa | 1→N Usuarios, Pacientes |
| Usuario | id, clinica_id(FK), rol(ENUM), mfa_secret, registro_profesional | N→1 Clínica |
| Paciente | id, clinica_id(FK), nombres, ci(cifrado), grupo_sanguineo, alergias(JSONB) | 1→1 Historia, N Consultas |
| HistoriaClinica | id, paciente_id(FK), antecedentes_obstetricos(JSONB: GPAC,FUM) | 1→N Consultas |
| ConsultaObstetrica | id, historia_id(FK), examen_fisico(JSONB), diagnostico_cie10(array), firmado_at | N→N Órdenes, Ecografías |
| OrdenLaboratorio | id, consulta_id(FK), examenes(JSONB), urgente, estado(ENUM) | 1→N Resultados |
| ResultadoLaboratorio | id, orden_id(FK), valor, unidad, estado_alerta(ENUM: NORMAL¦CRITICO) | N→1 Orden |
| Ecografia | id, consulta_id(FK), dicom_study_id(Orthanc), estado_ia(ENUM) | 1→1 AnalisisIA |
| AnalisisIA | id, ecografia_id(FK), hallazgos(JSONB), gradcam_url, score_global(float), riesgo_preeclampsia(float), validado_por_id(FK) | 1→1 Ecografía |
| AuditLog | id, usuario_id, accion(ENUM), datos_anterior(JSONB), datos_nuevo(JSONB), ip, timestamp (immutable) | Append-only |

Note. UUID como PK en todas las entidades garantiza unicidad en entorno multi-tenant.

B. Estándares de Datos

• CIE-10 (OMS): codificación de diagnósticos en campo diagnostico_cie10.

• HL7 FHIR R4: entidades mapeables a recursos Patient, Observation, DiagnosticReport para interoperabilidad futura.

• DICOM 3.0 (NEMA PS3): almacenamiento en Orthanc; metadatos en tags estándar.

• SNOMED-CT: terminología de hallazgos en JSONB de AnalisisIA.

C. Política de Retención y Backup

• Retención mínima 10 años (DS 1793 Bolivia). Backup PostgreSQL cada 4 horas.

• AuditLog append-only. Usuario de aplicación sin permisos UPDATE/DELETE en esta tabla.

• DICOMs en MinIO: backup incremental diario, retención indefinida, SSE AES-256.

D. Diagrama Entidad-Relación Simplificado

Clinica ──┬── Usuario (N)

└── Paciente (N)

│

HistoriaClinica (1:1)

│

ConsultaObstetrica (N)

├── OrdenLaboratorio (N)

│       └── ResultadoLaboratorio (N)

└── Ecografia (N)

└── AnalisisIA (1:1)

├── hallazgos (JSONB)

├── gradcam_url

└── validado_por_medico

AuditLog ← (registra todas las acciones)

Fig. 5. Diagrama ER simplificado de Fetal Medical Bolivia.

VIII. COMPONENTE DE IA Y REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES

A. Advertencia Clínica Obligatoria

El módulo de IA es soporte diagnóstico. No reemplaza al médico especialista. Todo análisis generado debe ser revisado y validado por el médico responsable antes de influir en cualquier decisión clínica. Esta condición es requisito legal bajo la Ley 3131 de Bolivia y requisito ético bajo los principios de beneficencia y no maleficencia de la bioética médica (Beauchamp & Childress, 2019) [11].

B. Arquitectura del Modelo CNN

Se adopta EfficientNet-B4 con transfer learning desde ImageNet, adaptado al dominio ecográfico con fine-tuning sobre dataset obstétrico. Tan y Le [12] demostraron que EfficientNet supera a ResNet y VGG en la relación accuracy/parámetros. Tajbakhsh et al. [13] confirmaron en IEEE Transactions on Medical Imaging que el transfer learning desde ImageNet es efectivo para imágenes médicas incluso con datasets limitados, siempre que se aplique fine-tuning en dos fases. La biblioteca MONAI [14] provee transforms DICOM específicos para imágenes ecográficas, métricas clínicas (Dice, Hausdorff) y modelos pre-entrenados en dominio médico.

PIPELINE CNN — ANÁLISIS DE ECOGRAFÍA

Imagen DICOM (Orthanc)

│

┌────▼──────────────────────────────┐

│ Preprocesamiento (MONAI)           │

│ • DICOM → PNG (normalizado)        │

│ • Resize 384×384                  │

│ • Normalización de intensidades   │

└────────────────┬──────────────────┘

│

┌────────────────▼──────────────────┐

│ EfficientNet-B4 Backbone           │

│ (pre-entrenado ImageNet)           │

│ Fine-tuning 2 fases               │

└──────┬─────────────────┬──────────┘

│                 │

┌──────▼──────┐  ┌──────▼──────────┐

│ Cabeza      │  │ Rama de         │

│ Clasificación│  │ Regresión       │

│ Multi-label │  │ (Biometría)     │

│ (patologías)│  │ BPD,HC,AC,FL    │

└──────┬──────┘  └──────┬──────────┘

│                │

┌──────▼────────────────▼──────────┐

│        REPORTE IA                │

│ + Grad-CAM overlay sobre imagen  │

│ + Score confianza por hallazgo   │

│ + Riesgo preeclampsia (SHAP)     │

└──────────────────────────────────┘

Fig. 6. Pipeline CNN para análisis de ecografías con salidas multi-tarea.

C. Condiciones Clínicas Detectadas

TABLE IX — Condiciones Detectables por el Módulo IA

| Categoría | Condición Clínica | Tarea ML | Métrica Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Anomalías estructurales | Anencefalia, espina bífida, malformaciones cardíacas | Clasificación binaria | Sensibilidad ≥0.92 |
| Crecimiento fetal | RCIU, macrosomía, biometría (BPD,HC,AC,FL) | Regresión + percentil | MAE ≤3.0 mm |
| Patología placentaria | Placenta previa, desprendimiento, calcificaciones | Clasificación + segmentación | AUC-ROC ≥0.90 |
| Líquido amniótico | Oligohidramnios, polihidramnios (ILA) | Regresión numérica | MAE ≤2.0 cm |
| Riesgo materno | Preeclampsia, parto prematuro (score) | Score probabilidad 0–1 | AUC-ROC ≥0.90 |
| Ginecológicas | Miomas, quistes ováricos, patología cervical | Clasificación + loc. | F1-Score ≥0.85 |

D. Pipeline Completo de ML

1. Adquisición: FETAL_PLANES_DB (Thomas et al., 2021) [15] + imágenes propias anonimizadas. Mínimo 5,000 imágenes etiquetadas.

2. Anonimización: pydicom + dicomanon para eliminar metadatos DICOM con información personal antes de entrenamiento.

3. Preprocesamiento MONAI: normalización, resize 384×384, conversión DICOM→PNG, augmentation (rot ±15°, flip, brillo).

4. Etiquetado: EXCLUSIVAMENTE por médico especialista (ginecólogo u obstetra). Herramienta: Label Studio con interfaz DICOM.

5. Entrenamiento: AdamW + LR scheduler coseno. Loss: BCE multi-label + MSE regresión. Fine-tuning 2 fases.

6. Validación técnica: split 70/15/15. Métricas: AUC-ROC, F1, Sensibilidad, Especificidad, Kappa, MAE biometría.

7. Validación clínica: médico revisa 200 casos del test set. Modelo solo entra a producción con aceptación documentada.

8. Deploy: FastAPI + ONNX export para optimización. Logging de cada inferencia con hash input, output, versión, tiempo.

9. Monitoreo: Evidently AI para data drift mensual. Alerta si PSI >0.15.

10. Reentrenamiento: mensual. Nuevo modelo no reemplaza anterior sin pasar validación técnica + clínica. MLflow para versionado.

E. Métricas de Aceptación

TABLE X — Umbrales de Métricas para Producción

| Métrica | Umbral Mínimo | Umbral Óptimo |
| --- | --- | --- |
| AUC-ROC (anomalías) | ≥ 0.90 | ≥ 0.95 |
| Sensibilidad / Recall | ≥ 0.92 (CRÍTICO) | ≥ 0.96 |
| Especificidad | ≥ 0.85 | ≥ 0.92 |
| F1-Score multi-label | ≥ 0.85 | ≥ 0.90 |
| Kappa de Cohen | ≥ 0.75 | ≥ 0.85 |
| MAE biometría | ≤ 3.0 mm | ≤ 1.5 mm |
| Tiempo inferencia | < 3 segundos | < 1.5 segundos |
| Acuerdo médico validación | ≥ 85 % | ≥ 92 % |

Note. Sensibilidad ≥0.92 es el umbral más crítico: un falso negativo puede implicar pérdida de vida fetal o materna.

IX. EXPLICABILIDAD XAI: GRAD-CAM Y SHAP

A. Fundamento y Necesidad

En sistemas médicos de soporte diagnóstico, la IA no puede ser una caja negra. Un médico no aceptará ni confiará en un diagnóstico que no pueda fundamentar ante el paciente o ante la ley. Selvaraju et al. [16] desarrollaron Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping) como técnica de explicabilidad que genera mapas de calor sobre la imagen de entrada, indicando qué regiones activaron la decisión de la red. Lundberg y Lee [17] propusieron SHAP (SHapley Additive exPlanations) para explicar predicciones en términos de contribuciones de características individuales. Ambas técnicas son obligatorias en el presente sistema.

B. Grad-CAM en el Visor OHIF

Cuando el médico de laboratorio sube una imagen DICOM al sistema, el ML Service realiza la inferencia CNN y, simultáneamente, calcula el mapa de calor Grad-CAM para cada patología detectada con confianza ≥0.70. El resultado se almacena como imagen PNG superpuesta sobre la ecografía original y se sirve al visor OHIF Viewer v3 como capa de overlay. El médico puede activar/desactivar el overlay por patología, ver la región exacta que activó la alerta, y decidir si acepta o rechaza el análisis con esa evidencia visual.

La implementación técnica usa torch.nn.functional hooks sobre la última capa convolucional del backbone EfficientNet-B4 para capturar los gradientes respecto a la clase de interés, normalizar el mapa resultante y aplicarlo como heatmap coloreado (escala JET o viridis) sobre la imagen original:

GRAD-CAM IMPLEMENTATION FLOW

Input: Ecografía DICOM (384×384)

│

EfficientNet-B4 Forward Pass

│

┌────▼────────────────────────┐

│ Última capa conv (target)   │

│ Feature maps A^k (H×W×K)   │

└────┬────────────────────────┘

│    + Backward pass

┌────▼────────────────────────┐

│ Gradients ∂y^c/∂A^k        │

│ Global Average Pool →      │

│ Pesos α^c_k               │

└────┬────────────────────────┘

│

L_Grad-CAM = ReLU(Σ α^c_k · A^k)

│

┌────▼────────────────────────┐

│ Resize a 384×384           │

│ Normalize [0,1]            │

│ Colormap (JET)             │

└────┬────────────────────────┘

│

PNG overlay → OHIF Viewer

(médico ve zona activada)

Fig. 7. Implementación de Grad-CAM sobre EfficientNet-B4 para explicabilidad clínica.

C. SHAP para Scores de Riesgo Materno

Para los scores de riesgo de preeclampsia y parto prematuro (que combinan variables clínicas tabulares con las features extraídas por la CNN), se implementa SHAP TreeExplainer o KernelExplainer según el modelo de ensemble. El médico ve un gráfico de barras con las 5 variables que más contribuyeron al score: edad gestacional, presión arterial, IMC pre-gestacional, antecedentes de preeclampsia, proteínas en orina. Esto convierte el score en una herramienta de razonamiento clínico, no en un número opaco.

D. Interfaz de Validación Médica

┌─────────────────────────────────────────┐

│  ANÁLISIS IA — Ecografía #ECO-2026-0847 │

├─────────────────────────────────────────┤

│  [Imagen DICOM] + [Grad-CAM overlay]    │

│   🟢 Activar overlay  🔴 Desactivar     │

├─────────────────────────────────────────┤

│ HALLAZGOS DETECTADOS:                   │

│  • Biometría: BPD=72mm (P35) ✓         │

│  • HC=261mm (P28) ✓                    │

│  • AC=224mm (P22) ⚠ Revisar RCIU        │

│  • FL=52mm (P40) ✓                     │

│                                         │

│  RIESGO PREECLAMPSIA: 0.78 ⚠ ALTO      │

│  [Ver SHAP →] PA(+0.41) IMC(+0.22)...  │

├─────────────────────────────────────────┤

│  Confianza global: 87%                  │

│  Modelo v2.3.1 | 2026-04-12 10:23 UTC   │

├─────────────────────────────────────────┤

│  Dr. Nombre Apellido (Matrícula: XXXXX) │

│  [✓ ACEPTAR]  [✗ RECHAZAR]  [✏ EDITAR] │

└─────────────────────────────────────────┘

Fig. 8. Interfaz de validación médica con Grad-CAM, hallazgos y score de riesgo SHAP.

E. Modo Degradado del Módulo IA

Si el ML Service está caído: el sistema continúa funcionando en todos los módulos clínicos y administrativos. La subida de ecografías sigue activa (almacenadas en Orthanc/MinIO). El análisis queda en estado PENDIENTE y se encola en RabbitMQ. Al restaurarse el servicio, procesa la cola automáticamente. El médico puede visualizar la ecografía en OHIF sin análisis IA y realizar evaluación manual. Banner de estado visible en frontend: 'El análisis automático está temporalmente no disponible. La imagen fue guardada y será procesada automáticamente.'

X. SEGURIDAD Y CIFRADO

A. Modelo de Amenazas STRIDE

El análisis STRIDE (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege) fue aplicado al sistema completo siguiendo la metodología de Shostack [18]:

TABLE XI — Análisis STRIDE del Sistema

| Amenaza | Descripción | Control |
| --- | --- | --- |
| Spoofing | Credenciales robadas de médico | MFA TOTP obligatorio, bloqueo tras 5 intentos, alerta por IP nueva |
| Tampering | Modificación de historia clínica o resultado IA | Audit logs inmutables, firma digital en diagnósticos, hash de registros |
| Repudiation | Médico niega diagnóstico emitido | Firma digital + timestamp UTC + audit log con IP y user-agent |
| Info Disclosure | Exposición de datos de pacientes | AES-256 reposo, TLS 1.3 tránsito, RBAC, CI cifrado en BD |
| DoS | Saturación servidor IA o BD | Rate limiting Kong, Circuit Breaker, colas RabbitMQ absorben picos |
| Elev. Privilege | Enfermera accede a administración | RBAC en Kong + django-guardian, mínimo privilegio en todos los endpoints |

B. Cifrado AES-256 en Reposo

El cifrado de datos en reposo es la primera línea de defensa para proteger información clínica sensible en caso de acceso físico al servidor o extracción de la base de datos. El estándar AES-256 (Advanced Encryption Standard con clave de 256 bits) es el algoritmo de cifrado simétrico recomendado por NIST [19] para datos de alta sensibilidad.

Implementación en tres niveles:

• Nivel de campo BD: campos CI, teléfono, dirección, datos de identificación del paciente cifrados con django-cryptography (Fernet AES-256-CBC con HMAC-SHA256) antes de ser almacenados en PostgreSQL. El ingeniero de BD que accede directamente a la tabla ve valores cifrados, no texto claro.

• Nivel de base de datos: PostgreSQL con Transparent Data Encryption (TDE) activado mediante pg_crypto para cifrado de páginas en disco. Aplica a todos los datos, no solo los marcados explícitamente.

• Nivel de almacenamiento DICOM: MinIO con Server-Side Encryption (SSE-S3) usando AES-256. Cada objeto DICOM es cifrado antes de escritura en disco. Las claves se gestionan en HashiCorp Vault, nunca almacenadas junto a los datos.

• Backups: cifrados con GPG (AES-256) antes del almacenamiento externo. La clave GPG se almacena offline en un HSM o sobre papel en una ubicación segura separada.

ARQUITECTURA DE CIFRADO AES-256 EN REPOSO

┌─────────────────────────────────────────┐

│           HashiCorp Vault               │

│   (Gestión centralizada de claves)      │

└───┬─────────────────────────────────────┘

│ Claves gestionadas

┌───▼─────────────────────────────────────┐

│  Capa de Aplicación (Django)            │

│  django-cryptography (Fernet AES-256)   │

│  → Cifra CI, tel, dirección             │

└───┬─────────────────────────────────────┘

│ Datos de campo cifrados

┌───▼─────────────────────────────────────┐

│  PostgreSQL 16 (pg_crypto TDE)          │

│  → Todo el disco cifrado AES-256        │

└───┬─────────────────────────────────────┘

│

┌───▼─────────────────────────────────────┐

│  MinIO (SSE-S3 AES-256)                 │

│  → Cada imagen DICOM cifrada en disco   │

└─────────────────────────────────────────┘

│

┌───▼─────────────────────────────────────┐

│  Backups GPG AES-256 → Almac. externo   │

└─────────────────────────────────────────┘

Fig. 9. Arquitectura de cifrado AES-256 en tres niveles para datos en reposo.

C. TLS 1.3 en Tránsito

Todo el tráfico entre clientes y el sistema, y entre microservicios internos, está cifrado con TLS 1.3. Esta versión del protocolo elimina algoritmos criptográficos débiles presentes en TLS 1.2 (RSA key exchange, SHA-1, CBC mode) y reduce la latencia del handshake a un solo round-trip (1-RTT) o cero round-trips en reconexiones (0-RTT) [20].

Implementación por capa:

• Kong API Gateway: terminación TLS 1.3 en el punto de entrada. Certificados gestionados automáticamente con Let's Encrypt o certificado corporativo. Configuración: TLSv1.3 only, cipher suites: TLS_AES_256_GCM_SHA384, TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256.

• Comunicación interna entre microservicios: mTLS (mutual TLS) con certificados generados por HashiCorp Vault PKI. Cada servicio tiene su propio certificado cliente que el servidor verifica, previniendo ataques de intermediario internos.

• MinIO: HTTPS con TLS 1.3 habilitado. Sin soporte a HTTP en ningún puerto de producción.

• PostgreSQL: conexiones SSL/TLS obligatorias. Sin conexiones en texto claro permitidas en producción.

FLUJO TLS 1.3 — CLIENTE A SISTEMA

Browser/App                Kong Gateway

│  ClientHello (TLS 1.3)   │

│──────────────────────────►│

│  ServerHello + Cert       │

│◄──────────────────────────│

│  (1-RTT handshake)        │

│  Application Data        │

│  (AES-256-GCM cifrado)   │

│══════════════════════════►│

│                          │ JWT validated

│                    ┌─────▼──────┐

│                    │ mTLS intern│

│                    │ Microserv. │

│                    └────────────┘

Sin soporte a TLS 1.1/1.2 en ningún endpoint

SSL Labs target: Grade A+

Fig. 10. Flujo TLS 1.3 con handshake 1-RTT y mTLS entre microservicios.

D. Autenticación y Autorización

• JWT de 15 minutos + Refresh Token de 7 días en cookie HTTPOnly. Sin tokens de larga duración.

• MFA obligatorio (TOTP RFC 6238) para roles MEDICO, LABORATORIO y ADMIN. Compatible con Google Authenticator, Authy.

• RBAC con 5 roles predefinidos. Permisos granulares por endpoint y por objeto (django-guardian).

• Bloqueo tras 5 intentos fallidos. Notificación al administrador de la clínica.

• Sesión ligada a IP + User-Agent. Alerta automática si cambian durante sesión activa.

E. OWASP Top 10 (2021) — Controles

TABLE XII — OWASP Top 10 y Controles Implementados

| OWASP | Control en el Sistema |
| --- | --- |
| A01 Broken Access Control | RBAC en Kong + django-guardian. Tests automatizados por rol. |
| A02 Cryptographic Failures | AES-256 reposo + TLS 1.3 tránsito. Sin MD5/SHA1. Vault para secretos. |
| A03 Injection | ORM Django sin SQL raw. Serializers DRF con validación estricta. |
| A04 Insecure Design | STRIDE desde el diseño. Mínimo privilegio en toda la arquitectura. |
| A05 Security Misconfiguration | DEBUG=False en prod. Variables de entorno vía Vault. Docker hardened. |
| A06 Vulnerable Components | Dependabot + pip-audit + npm audit en pipeline CI/CD. |
| A07 Auth Failures | MFA obligatorio. Bloqueo por intentos. JWT de 15 minutos. |
| A08 Integrity Failures | Checksums imágenes Docker. Firma commits. Hash en lockfiles. |
| A09 Logging Failures | ELK Stack centralizado. Sentry. Audit logs inmutables append-only. |
| A10 SSRF | Whitelist de URLs. Bloqueo rangos IP internos en llamadas externas. |

F. Audit Logs Inmutables

Toda acción sobre datos clínicos genera un registro en la tabla AuditLog con: usuario_id, acción (ENUM tipado), entidad afectada, datos anteriores (JSONB), datos nuevos (JSONB), IP de origen, user-agent, timestamp UTC. La tabla es append-only: el usuario de aplicación NO tiene permisos UPDATE ni DELETE sobre ella. La retención mínima es 5 años. Esto crea trazabilidad legal completa para cualquier auditoría o litigio.

XI. PLAN DE CONSTRUCCIÓN

A. Orden de Construcción Justificado

El orden de construcción sigue el principio de Bass et al. [4]: construir primero la infraestructura de riesgo alto (lo que más puede fallar), luego los módulos de mayor valor clínico, dejando últimas las capas de seguridad adicional y documentación.

TABLE XIII — Fases de Construcción con Entregables

| Fase | Duración | Construye | Entregable Verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 — Spikes | 2 sem | Docker Compose, Kong, PostgreSQL, Orthanc, MinIO, 4 spikes técnicos | Infraestructura levantada con docker-compose up en <5 min |
| F1 — Auth+Pacientes | 2 sem | Auth Service (MFA, RBAC), CRUD Pacientes, Historia Clínica base | Login MFA funcional. Crear/buscar paciente. Historia creada. |
| F2 — Historia | 2 sem | Consultas obstétricas, CPN, diagnósticos CIE-10, prescripciones, PDF | Flujo consulta prenatal completo. PDF generado. |
| F3 — Laboratorio | 1.5 sem | Órdenes lab, resultados, alertas críticas, notificación médico | Médico solicita lab, laboratorista ingresa, médico ve en tiempo real. |
| F4 — DICOM+IA | 3 sem | Subida DICOM, CNN inference, Grad-CAM, OHIF overlay, validación | Ecografía analizada <3s. Grad-CAM visible. Médico valida. |
| F5 — Admin | 1.5 sem | Gestión sucursales, aislamiento multi-tenant, facturación, reportes | Admin crea sucursal. Datos aislados verificados. |
| F6 — Seguridad | 1 sem | AES-256 en reposo, TLS 1.3, MFA verificado, OWASP checklist | SSL Labs A+. CI cifrado en BD. AuditLog funcional. |
| F7 — Validación | 1 sem | UAT médico, correcciones, deploy producción, documentación | UAT firmado. Sistema en producción. Docs completas. |

B. Diagrama de Dependencias Críticas

DEPENDENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

F0 (Infra) ──────────────────────────────►

└─► F1 (Auth) ──────────────────────►

└─► F2 (Historia) ──────────►

└─► F3 (Lab) ───────────────►

└─► F4 (DICOM+IA) ─►

F0 ──────────────────────────────────────►

└─► F5 (Admin) ────────────────────►

F1+F2+F3+F4+F5 ──────────────► F6 (Sec) ─►

F6 ──────────────────────────► F7 (Deploy)►

Crítica: F4 depende de F0(Orthanc)+F1(Auth)

+ Spike CNN completado (semana 1)

Fig. 11. Diagrama de dependencias entre fases de construcción.

XII. VALIDACIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA

A. Tabla de Validación Final ISO/IEC 25010

TABLE XIV — Criterios de Completitud del Sistema

| Dimensión | Criterio | Verificación | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad | Historia clínica, lab, ecografías en producción | UAT médico firmado. 250 pac/día sin error | IEEE 830 [21] |
| IA Precisión | AUC-ROC ≥0.90, Sensibilidad ≥0.92 | Reporte MLflow + validación médica doc. | Tajbakhsh [13] |
| IA XAI | Grad-CAM en OHIF. SHAP en scores riesgo | Demo con médico que interpreta heatmap | Selvaraju [16] |
| IA Degradado | Sistema funciona sin ML Service | Apagar ML → ecografía se encola → restaurar → analiza | Bass [4] |
| Auth/MFA | MFA activo, JWT 15min, bloqueo 5 intentos | Login sin MFA → bloqueado. 6 intentos → cuenta bloqueada | OWASP ASVS |
| AES-256 | Campos cifrados en BD, DICOMs cifrados | CI paciente cifrado en BD. Backup descifrable con GPG. | NIST SP 800-175B |
| TLS 1.3 | Todo tráfico cifrado TLS 1.3 | SSL Labs Grade A+ en producción | RFC 8446 |
| Audit Log | Acciones críticas en tabla append-only | Modificar historia → ver AuditLog. DELETE → error permisos | RM 1328 Bolivia |
| Multi-tenant | Clínica A no ve datos clínica B | Usuario A accede paciente B → 403/404 | OWASP A01 |
| Consentimiento | Consentimiento firmado antes de crear historia | Crear historia sin consentimiento → sistema bloquea | Ley 164 |
| Rendimiento | Inferencia IA <3s, carga historia <2s | Load test k6 250 usuarios, P95 medido | ISO 25010 |
| Calidad código | Cobertura ≥75%, sin vulns críticas | pytest --cov + bandit + eslint limpios | Pressman [10] |

B. Plan de Disaster Recovery

TABLE XV — RTO y RPO por Escenario

| Escenario | RTO | RPO | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Caída microservicio | <2 min | 0 | K3s auto-restart. Health checks cada 30s. |
| Corrupción BD | <30 min | <4 h | Restaurar backup más reciente. Verificar checksums. |
| Pérdida total servidor | <4 h | <4 h | Restaurar VM + BD + DICOMs desde backup externo. |
| Ransomware | <24 h | <24 h | Servidor contingencia aislado. Backup offline. Notificar ATIC. |
| Falla disco MinIO | <2 h | <24 h | Erasure coding activo. Backup incremental diario. |

Note. RTO = Recovery Time Objective. RPO = Recovery Point Objective. Conforme a ISO 22301.

XIII. CONCLUSIONES

El presente trabajo presenta el diseño arquitectónico completo de Fetal Medical Bolivia, un sistema de historia clínica gineco-obstétrica con inteligencia artificial para el análisis de ecografías. Las principales contribuciones son: (1) una arquitectura de microservicios que permite escalar el módulo de IA de forma independiente al módulo clínico, garantizando que un fallo en el servicio CNN no interrumpa la atención médica; (2) un pipeline de ML con EfficientNet-B4 y MONAI diseñado con validación clínica obligatoria por médico especialista, umbrales de sensibilidad conservadores (≥0.92) y reentrenamiento continuo; (3) explicabilidad XAI mediante Grad-CAM integrado en el visor OHIF, haciendo auditable cada diagnóstico de IA para el médico y ante la ley; (4) seguridad de grado médico con AES-256 en reposo en tres niveles y TLS 1.3 en todo el tráfico, cumpliendo la Ley 164 de Bolivia e ISO/IEC 27001.

Los dos riesgos principales a vigilar en producción son: (R1) falsos negativos del modelo CNN que no detecten patologías fetales existentes —mitigado con umbral de sensibilidad ≥0.92 y validación médica obligatoria en cada análisis—; y (R2) brechas de seguridad en datos de pacientes —mitigado con cifrado AES-256, TLS 1.3, MFA obligatorio y audit logs inmutables.

El trabajo futuro incluye la expansión del modelo hacia diagnósticos 3D/4D, la integración con el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) de Bolivia mediante HL7 FHIR R4, y la certificación del módulo de IA como dispositivo médico de Clase IIb bajo IEC 62304.

. REFERENCIAS

[1]  Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), "Salud materna y neonatal en las Américas," Washington, D.C., EE.UU., 2022.

[2]  I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.

[3]  Congreso Nacional de Bolivia, "Ley N.° 3131: Ley del Ejercicio Profesional Médico," República de Bolivia, 2005.

[4]  L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 4th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2022.

[5]  TechEmpower, "Framework Benchmarks Round 22," 2023. [Online]. Available: https://www.techempower.com/benchmarks/

[6]  M. Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2017.

[7]  A. S. Tanenbaum and M. Van Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2016.

[8]  K. Schwaber and J. Sutherland, "The Scrum Guide," Scrum.org, 2020. [Online]. Available: https://scrumguides.org

[9]  International Electrotechnical Commission, "IEC 62304:2006+AMD1:2015 — Medical Device Software: Software Life Cycle Processes," IEC, Geneva, Switzerland, 2015.

[10] R. S. Pressman and B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2020.

[11] T. L. Beauchamp and J. F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, 8th ed. Oxford, UK: Oxford Univ. Press, 2019.

[12] M. Tan and Q. V. Le, "EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks," in Proc. 36th Int. Conf. Mach. Learn. (ICML), Long Beach, CA, USA, 2019, pp. 6105–6114.

[13] N. Tajbakhsh et al., "Convolutional neural networks for medical image analysis: Full training or fine tuning?," IEEE Trans. Med. Imag., vol. 35, no. 5, pp. 1299–1312, May 2016, doi: 10.1109/TMI.2016.2535302.

[14] MONAI Consortium, "MONAI: Medical Open Network for AI," 2023. [Online]. Available: https://monai.io

[15] M. Thomas, J. Marques, and A. T. Papageorghiou, "Automatic measurement of fetal head biometry from ultrasound," Scientific Data, vol. 8, p. 96, 2021, doi: 10.1038/s41597-021-00874-4.

[16] R. R. Selvaraju et al., "Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization," in Proc. IEEE Int. Conf. Comput. Vis. (ICCV), Venice, Italy, 2017, pp. 618–626.

[17] S. M. Lundberg and S. I. Lee, "A unified approach to interpreting model predictions," in Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS), Long Beach, CA, USA, 2017, pp. 4765–4774.

[18] A. Shostack, Threat Modeling: Designing for Security. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2014.

[19] National Institute of Standards and Technology (NIST), "Recommendation for Key Management," NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5, 2020.

[20] E. Rescorla, "The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3," RFC 8446, IETF, Aug. 2018, doi: 10.17487/RFC8446.

[21] IEEE, "IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications," IEEE, New York, NY, USA, 1998.

[22] ISO/IEC, "ISO/IEC 25010:2011 — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)," ISO, Geneva, Switzerland, 2011.

[23] ISO/IEC, "ISO/IEC 27001:2022 — Information Security Management Systems," ISO, Geneva, Switzerland, 2022.

[24] Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, "Ley N.° 164: Ley General de Telecomunicaciones, TIC," 2011.

Fetal Medical Bolivia v1.0 — UNIFRANZ Ingeniería de Sistemas — La Paz, Bolivia — Gestión I 2026