UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

Fetal Medical Bolivia:

Diseño Completo de Sistema de Historia Clínica Gineco-Obstétrica con Inteligencia Artificial

| Integrante: | Miguel Mirkof Becerra Guzmán |
| --- | --- |

Gestión I – 2026

La Paz – Bolivia

# Resumen

El presente documento expone el diseño arquitectónico completo del sistema Fetal Medical Bolivia, una plataforma web de historia clínica gineco-obstétrica con módulo de inteligencia artificial para el análisis de ecografías mediante redes neuronales convolucionales (CNN). El sistema opera bajo arquitectura de microservicios, empleando Django REST Framework, FastAPI, React 18 con TypeScript, PostgreSQL 16 y PyTorch 2 con la biblioteca MONAI para el procesamiento de imágenes médicas DICOM. El documento cubre dominio clínico, arquitectura de software, metodología de desarrollo, stack tecnológico, modelo de datos, pipeline de IA/ML, seguridad, privacidad y plan de construcción, fundamentado en fuentes académicas estándar de la ingeniería de software y la inteligencia artificial médica.

# 1. Dominio y Contexto

## 1.1 Conocimiento del Dominio para el Ingeniero de Software

La ginecología y obstetricia es la especialidad médica que abarca la salud del aparato reproductor femenino y la gestión integral del embarazo, parto y puerperio. Cualquier sistema de información en este dominio opera bajo riesgo vital directo: los errores diagnósticos pueden derivar en pérdida fetal, muerte materna o daño permanente. Sommerville (2016) clasifica estos sistemas como safety-critical software, para los cuales exige un nivel de rigor metodológico y de verificación significativamente superior al software comercial estándar.

En Bolivia, el ejercicio médico está regulado por la Ley 3131 (Ley del Ejercicio Profesional Médico, 2005). Todo sistema de apoyo diagnóstico tiene implicaciones legales directas bajo esta norma. El módulo de inteligencia artificial del presente sistema es soporte diagnóstico, no sustituto del juicio clínico: el médico es siempre el responsable del diagnóstico final.

## 1.2 Terminología Clínica Estándar

Tabla 1

Terminología gineco-obstétrica aplicable al sistema

| Término | Definición clínica |
| --- | --- |
| Historia Clínica Gineco-Obstétrica | Registro cronológico completo de los eventos de salud reproductiva de una paciente, con valor legal según RM 1328 de Bolivia |
| DICOM | Digital Imaging and Communications in Medicine. Estándar ISO 12052 para imágenes médicas |
| Ecografía obstétrica | Estudio ultrasonográfico de evaluación fetal, placentaria y de líquido amniótico |
| Biometría fetal | Mediciones ecográficas: BPD (diámetro biparietal), HC (circunferencia cefálica), AC (abdominal), FL (fémur) |
| Edad gestacional (EG) | Semanas de embarazo calculadas desde la FUM o por biometría fetal |
| Preeclampsia | PA ≥140/90 mmHg + proteinuria ≥300 mg/24 h. Síndrome hipertensivo gestacional |
| Eclampsia | Preeclampsia con convulsiones. Emergencia obstétrica de máxima urgencia |
| RCIU | Restricción del Crecimiento Intrauterino. Peso fetal estimado <percentil 10 para la edad gestacional |
| Paridad (GPAC) | G=Gestas, P=Partos, A=Abortos, C=Cesáreas. Código de antecedentes obstétricos |
| CIE-10 | Clasificación Internacional de Enfermedades, 10.ª revisión. Estándar para codificación de diagnósticos |

## 1.3 Actores del Sistema

Tabla 2

Actores del sistema y sus atribuciones

| Actor | Permisos | Objetivos principales |
| --- | --- | --- |
| Administrador General | CRUD total, configuración multi-sucursal, gestión de usuarios, reportes globales | Control operativo y financiero de la cadena de clínicas |
| Médico Especialista | Crear/editar historias clínicas, solicitar laboratorio, validar análisis de IA, prescribir | Diagnóstico y tratamiento gineco-obstétrico |
| Médico de Laboratorio | Ingresar resultados, subir imágenes DICOM, ver órdenes asignadas | Procesamiento de muestras y análisis de imágenes ecográficas |
| Enfermera/Paramédico | Registrar signos vitales, crear notas de enfermería, visualizar historia (sin editar diagnóstico) | Seguimiento y cuidado del paciente |
| Recepcionista | Registrar pacientes, agendar citas, facturación, reportes de sucursal | Operación administrativa diaria |

## 1.4 Normativa Legal Aplicable en Bolivia

Tabla 3

Marco normativo y su impacto en el sistema

| Normativa | Descripción | Impacto en el sistema |
| --- | --- | --- |
| Ley 3131 (2005) | Ejercicio Profesional Médico en Bolivia | Todo diagnóstico debe ser firmado digitalmente por médico habilitado |
| Ley 164 (2011) | Telecomunicaciones, TIC y protección de datos | Cifrado obligatorio, consentimiento informado, prohibición de compartir datos sin autorización |
| DS 1793 (2013) | Reglamento Ley 164 | Auditoría de acceso, retención mínima de datos médicos 10 años |
| RM 1328 | Historia clínica como documento legal en Bolivia | Inmutabilidad del registro, firma del profesional, retención mínima garantizada |
| ISO/IEC 27001:2022 | Seguridad de la Información | Gestión de seguridad, auditoría y políticas de acceso |
| IEC 62304:2006+A1 | Software de Dispositivos Médicos | Documentación de requisitos, trazabilidad y gestión de riesgos del software |
| HL7 FHIR R4 | Interoperabilidad en salud | Estructura de recursos clínicos para integración futura con otros sistemas |
| DICOM 3.0 (NEMA PS3) | Estándar de imágenes médicas | Almacenamiento y transmisión de ecografías |

## 1.5 Riesgos del Dominio

Tabla 4

Riesgos críticos del dominio y estrategias de mitigación

| Riesgo | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Falso negativo CNN (patología no detectada) | CATASTRÓFICO — pérdida fetal o muerte materna | Umbral de confianza ≥0.92, validación médica obligatoria antes de cualquier acción clínica |
| Falso positivo CNN (hallazgo inexistente) | Muy alto — procedimientos innecesarios, demanda legal | Mismo umbral, advertencia explícita al médico, validación humana siempre requerida |
| Pérdida de historia clínica | Muy alto — responsabilidad legal | Backups cada 4 horas, replicación, audit logs inmutables |
| Acceso no autorizado a datos | Alto — violación Ley 164 | MFA, RBAC, AES-256, logs de acceso auditables |
| Error en cálculos clínicos | Alto — diagnóstico errado | Fórmulas validadas por especialistas, testing con casos reales |

# 2. Arquitectura del Sistema

## 2.1 Justificación de la Arquitectura de Microservicios

Bass et al. (2022) definen la arquitectura de microservicios como la descomposición del sistema en servicios pequeños, independientemente desplegables, que se comunican mediante APIs bien definidas. Para el presente sistema, esta elección se justifica en tres razones principales: (a) el módulo de IA/ML requiere recursos GPU intensivos que deben escalar independientemente del módulo administrativo, (b) un fallo en el servicio de análisis ecográfico no debe propagar a los módulos clínicos ni interrumpir la atención de pacientes, y (c) la arquitectura monolítica Django no permite el aislamiento de fallos requerido para un sistema médico de criticidad máxima.

## 2.2 Componentes del Sistema

Tabla 5

Microservicios del sistema y sus responsabilidades

| Servicio | Tecnología | Responsabilidad | Comunicación |
| --- | --- | --- | --- |
| API Gateway | Kong 3.x | Enrutamiento, autenticación JWT, rate limiting, SSL termination | Punto de entrada único para todos los clientes |
| Auth Service | Django + SimpleJWT | Registro, login, MFA, gestión de roles RBAC | REST síncrono, consultado por API Gateway |
| Clinical Core | Django REST Framework | Historias clínicas, consultas, diagnósticos, prescripciones, CPN | REST síncrono; eventos asíncronos a RabbitMQ |
| Laboratory Service | Django REST Framework | Órdenes de laboratorio, resultados, alertas de valores críticos | REST síncrono; publica eventos cuando resultado disponible |
| ML/AI Service | FastAPI + PyTorch 2 | Inferencia CNN sobre imágenes DICOM, reportes de IA | Asíncrono: recibe tarea de Celery, publica resultado a RabbitMQ |
| DICOM Service | Orthanc + FastAPI | Almacenamiento DICOM, conversión a PNG para IA, visor OHIF | REST para subida; MinIO para almacenamiento |
| Admin Service | Django REST Framework | Sucursales, usuarios, facturación, reportes, configuración | REST síncrono |
| Notification Service | FastAPI + Redis | Notificaciones en tiempo real (WebSocket), alertas críticas | Suscribe a RabbitMQ, publica vía WebSocket |
| Frontend | React 18 + TypeScript | SPA multi-módulo: historia clínica, laboratorio, IA viewer, admin | Consume API Gateway; WebSocket para tiempo real |

## 2.3 Decisiones Arquitectónicas (ADR)

### ADR-001: FastAPI para el servicio de ML

FastAPI con Uvicorn es async-nativo y el framework Python con mayor rendimiento según TechEmpower Framework Benchmarks (2023). La latencia requerida para inferencia CNN es <2 segundos; Django introduce overhead de ORM y middleware incompatible con este requisito.

### ADR-002: PostgreSQL como base de datos principal

Kleppmann (2017) destaca que la consistencia eventual de bases de datos NoSQL es inaceptable en sistemas donde los datos tienen valor legal. PostgreSQL 16 garantiza ACID compliance obligatorio para la integridad de historias clínicas. La extensión JSONB cubre los datos semiestructurados sin sacrificar transaccionalidad.

### ADR-003: RabbitMQ para mensajería asíncrona

Apache Kafka fue evaluado y descartado por exceso de complejidad operacional para un equipo de un desarrollador. RabbitMQ con exchanges tipo topic cubre el volumen de ~250 eventos de ecografía diarios con menor overhead de administración.

### ADR-004: MinIO para almacenamiento DICOM

La Ley 164 de Bolivia impone restricciones implícitas sobre el almacenamiento de datos sensibles fuera del país. MinIO, compatible con API S3, permite despliegue on-premise respetando esta restricción y facilita migración futura a nube si la regulación lo permite.

### ADR-005: Orthanc como servidor PACS

Orthanc es el servidor DICOM open-source de mayor madurez en producción hospitalaria, con REST API nativa y plugin de visor OHIF integrable. Almacenar imágenes DICOM directamente en PostgreSQL como campos bytea es un antipatrón reconocido que degrada significativamente el rendimiento de la base de datos (Tanenbaum & Van Steen, 2016).

# 3. Metodología de Desarrollo

## 3.1 Scrum Híbrido con Compliance Gates

Dado el perfil del proyecto —equipo de un desarrollador, componentes de IA que requieren investigación exploratoria, y nivel de criticidad médica máximo— se adopta Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) con dos adaptaciones: Spikes obligatorios antes del Sprint 1 para validar viabilidad técnica del módulo CNN, y Compliance Gates al final de cada fase para verificar requisitos normativos (IEC 62304) antes de avanzar. Esta combinación, descrita por Pressman y Maxim (2020) como proceso ágil disciplinado, provee agilidad sin sacrificar la trazabilidad exigida en software médico.

## 3.2 Fases del Proyecto

Tabla 6

Fases del proyecto con entregables por fase

| Fase | Duración | Entregables obligatorios |
| --- | --- | --- |
| F0 — Spikes e infraestructura | 2 semanas | Docker Compose completo. 4 spikes completados: CNN, DICOM, multi-tenant, Kong Gateway |
| F1 — Autenticación y pacientes | 2 semanas | Auth con MFA funcional. CRUD de pacientes. Historia clínica base. API documentada con OpenAPI |
| F2 — Historia clínica completa | 2 semanas | Consultas obstétricas, antecedentes, control prenatal, diagnósticos CIE-10, prescripciones |
| F3 — Laboratorio | 1.5 semanas | Órdenes y resultados de laboratorio. Alertas de valores críticos. Integración con historia |
| F4 — DICOM e IA v1 | 3 semanas | Subida DICOM. CNN con ≥3 patologías detectadas. Reporte con Grad-CAM. Validación médica |
| F5 — Administración multi-sucursal | 1.5 semanas | Gestión de clínicas y usuarios. Aislamiento de datos por sucursal. Facturación básica |
| F6 — Seguridad y compliance | 1 semana | MFA verificado. Cifrado end-to-end. Audit logs. Checklist OWASP Top 10 completado |
| F7 — Validación clínica y despliegue | 1 semana | UAT firmado por médico especialista. Despliegue en producción. Documentación completa |

## 3.3 Artefactos de Ingeniería a Producir

- SRS — Especificación de Requisitos del Software (IEEE 830-1998)

- SAD — Software Architecture Document (Bass et al., 2022)

- ADRs — Architecture Decision Records (mínimo 5)

- Diagramas UML: Casos de Uso, Clase, Secuencia, Componentes, Despliegue

- Backlog de producto priorizado con criterios de aceptación por historia

- Pipeline ML documentado: dataset, preprocesamiento, métricas, validación clínica

- Documentación de API en formato OpenAPI 3.1

- Informe de evaluación de calidad ISO/IEC 25010

- Manual de usuario por rol y manual de despliegue

# 4. Stack Tecnológico Completo

Tabla 7

Stack tecnológico recomendado por capa del sistema

| Capa | Tecnología | Versión | Justificación | Alternativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + Vite | React 18, TS 5 | Ecosistema maduro para SPAs médicas; TypeScript previene errores de tipo en datos clínicos | Vue 3 + Nuxt |
| UI Components | Ant Design (antd) | 5.x | Componentes enterprise para tablas complejas y formularios clínicos sin diseño desde cero | Material-UI |
| State Management | Zustand + React Query | Zustand 4, RQ 5 | React Query para server state con caché; Zustand para UI state. Más simple que Redux | Redux Toolkit |
| DICOM Viewer | OHIF Viewer | 3.x | Visor DICOM open-source estándar clínico con integración nativa a Orthanc | Cornerstone.js |
| Backend principal | Django + DRF | Django 5, DRF 3.15 | ORM maduro, autenticación robusta, serializers para datos clínicos médicos | FastAPI solo |
| ML Service | FastAPI + PyTorch | FastAPI 0.110, PT 2.2 | FastAPI async para inferencia <2 s; PyTorch con ecosistema MONAI médico | TensorFlow |
| DICOM Server | Orthanc | 1.12 | Servidor DICOM open-source hospitalario con REST API y plugin OHIF | DCM4CHEE |
| Base de datos | PostgreSQL | 16.x | ACID compliance obligatorio para datos médicos. JSONB para semiestructurados | MySQL 8 |
| Caché | Redis | 7.x | Caché de sesiones, rate limiting, Pub/Sub para notificaciones en tiempo real | Memcached |
| Mensajería | RabbitMQ | 3.13 | Desacoplamiento entre servicios clínicos y ML con menor complejidad que Kafka | Apache Kafka |
| API Gateway | Kong | 3.x | Rate limiting, JWT validation, SSL termination, plugins de salud open-source | Nginx + middleware |
| Almacenamiento | MinIO | 2024 | Compatible API S3. On-premise para cumplir Ley 164 Bolivia | AWS S3 |
| IA médica | MONAI | 1.3 | Framework PyTorch especializado en IA médica con transforms DICOM y modelos pre-entrenados | PyTorch puro |
| Infraestructura | Docker + K3s | Docker 25, K3s 1.29 | Docker Compose para desarrollo; K3s (Kubernetes ligero) para producción multi-sucursal | Docker Swarm |
| CI/CD | GitHub Actions | — | Pipelines de test, lint, build y deploy automatizados integrados con repositorio | GitLab CI |
| Monitoreo | Prometheus + Grafana + Sentry | Prom 2.50, Grafana 10 | Métricas de sistema, dashboards y errores de aplicación centralizados | Datadog |
| Secretos | HashiCorp Vault | 1.16 | Gestión centralizada de credenciales. Nunca en código ni en archivos .env en producción | Doppler |

# 5. Modelo de Datos

## 5.1 Entidades Principales

Tabla 8

Entidades del modelo de datos y sus relaciones

| Entidad | Campos esenciales | Cardinalidad |
| --- | --- | --- |
| Clinica | id (UUID), nombre, licencia_sanitaria, ciudad, activa (bool) | 1 Clínica → N Usuarios, N Pacientes |
| Usuario | id, clinica_id (FK), nombres, apellidos, email, password_hash, rol (ENUM), registro_profesional, mfa_secret | N Usuarios → 1 Clínica |
| Paciente | id, clinica_id (FK), nombres, apellidos, fecha_nacimiento, ci (cifrado), grupo_sanguineo, alergias (JSONB) | 1 Paciente → 1 HistoriaClinica, N Consultas |
| HistoriaClinica | id, paciente_id (FK), antecedentes_personales (JSONB), antecedentes_obstetricos (JSONB: G,P,A,C,FUM) | 1 Historia → N ConsultasObstetricas |
| ConsultaObstetrica | id, historia_id (FK), medico_id (FK), examen_fisico (JSONB: PA, peso, AU, FCF), diagnostico_cie10 (array), firmado_at | N Consultas → N OrdenesLab, N Ecografías |
| OrdenLaboratorio | id, consulta_id (FK), examenes_solicitados (JSONB), urgente (bool), estado (ENUM) | 1 Orden → N ResultadosLaboratorio |
| ResultadoLaboratorio | id, orden_id (FK), valor_resultado, unidad, estado_alerta (ENUM: NORMAL¦ALTO¦BAJO¦CRITICO) | N Resultados → 1 Orden |
| Ecografia | id, consulta_id (FK), tipo (ENUM), dicom_study_id (ref Orthanc), estado_analisis_ia (ENUM) | 1 Ecografía → 1 AnalisisIA |
| AnalisisIA | id, ecografia_id (FK), modelo_version, hallazgos (JSONB), score_global (float), riesgo_preeclampsia (float), validado_por_medico_id (FK), validacion_estado (ENUM) | 1 AnalisisIA → 1 Ecografía |
| AuditLog | id, usuario_id (FK), accion (ENUM), entidad_id, datos_anteriores (JSONB), datos_nuevos (JSONB), ip_address, timestamp (immutable) | Tabla append-only, sin UPDATE ni DELETE |

## 5.2 Estándares de Datos Aplicados

- CIE-10 (OMS): Clasificación Internacional de Enfermedades para codificación de diagnósticos en campo diagnostico_cie10.

- HL7 FHIR R4: Las entidades del modelo están diseñadas para ser mapeables a recursos FHIR Patient, Observation y DiagnosticReport para interoperabilidad futura.

- DICOM 3.0 (NEMA PS3): Almacenamiento y transmisión de imágenes ecográficas mediante servidor Orthanc.

- SNOMED-CT: Para terminología de hallazgos clínicos en el campo hallazgos (JSONB) del AnalisisIA.

## 5.3 Política de Retención y Backup

- Retención de historias clínicas: mínimo 10 años conforme a DS 1793 y RM 1328 de Bolivia.

- Backups automáticos de PostgreSQL cada 4 horas (pg_dump) con retención de 90 días.

- Backup completo semanal a almacenamiento externo cifrado con GPG.

- Imágenes DICOM en MinIO con backup incremental diario y retención indefinida.

- Tabla AuditLog: append-only, retención mínima 5 años, usuario de aplicación sin permisos UPDATE/DELETE.

# 6. Componente de Inteligencia Artificial

## 6.1 Advertencia de Uso Clínico

El módulo de IA es soporte diagnóstico. No reemplaza al médico especialista. Todo análisis generado debe ser revisado y validado por el médico responsable antes de influir en cualquier decisión clínica. Esta condición es requisito legal bajo la Ley 3131 de Bolivia y requisito ético conforme a los principios de beneficencia y no maleficencia de la bioética médica.

## 6.2 Arquitectura del Modelo CNN

Se adopta EfficientNet-B4 con transfer learning desde ImageNet, adaptado al dominio ecográfico mediante fine-tuning sobre dataset obstétrico. Tan y Le (2019) demostraron que EfficientNet supera a ResNet y VGG en la relación accuracy/parámetros. Tajbakhsh et al. (2016) confirmaron en IEEE Transactions on Medical Imaging que el transfer learning desde ImageNet es efectivo para imágenes médicas incluso con datasets limitados. Para biometría fetal se añade una rama de regresión; para detección de patologías, una cabeza de clasificación multi-label (una salida por patología, no mutuamente excluyentes). La biblioteca MONAI (Medical Open Network for AI) provee transforms DICOM, métricas clínicas y modelos pre-entrenados en dominio médico.

## 6.3 Condiciones Clínicas a Detectar

Tabla 9

Condiciones clínicas detectables por el módulo de IA

| Categoría | Condición clínica | Tarea ML |
| --- | --- | --- |
| Anomalías fetales estructurales | Defectos del tubo neural (anencefalia, espina bífida), malformaciones cardíacas, labio leporino | Clasificación binaria por patología |
| Crecimiento fetal | RCIU, macrosomía, biometría (BPD, HC, AC, FL, peso estimado) | Regresión + clasificación de percentil |
| Patología placentaria | Placenta previa, desprendimiento prematuro, calcificaciones | Clasificación + segmentación |
| Líquido amniótico | Oligohidramnios, polihidramnios (cálculo del ILA) | Regresión numérica del índice |
| Riesgo materno | Preeclampsia, parto prematuro (scores de probabilidad) | Score de probabilidad 0–1 |
| Anomalías ginecológicas | Miomas, quistes ováricos, patología cervical | Clasificación + localización |

## 6.4 Pipeline Completo de ML

- Adquisición de datos: imágenes DICOM de ecografías obstétricas. Mínimo 5,000 imágenes etiquetadas para entrenamiento inicial viable. Fuente base: dataset público FETAL_PLANES_DB (Thomas et al., 2021). Ampliación con imágenes propias anonimizadas bajo consentimiento informado.

- Anonimización: eliminación de metadatos DICOM con información personal mediante pydicom + dicomanon antes de cualquier uso para entrenamiento.

- Preprocesamiento: normalización de intensidades, resize a 384×384, conversión DICOM→PNG, data augmentation (rotación ±15°, flip horizontal, variación de brillo y contraste).

- Etiquetado: realizado exclusivamente por médico especialista (ginecólogo-obstetra o radiólogo). Herramienta: Label Studio con interfaz DICOM. Formato: COCO JSON para detección, CSV para clasificación multi-label.

- Entrenamiento: EfficientNet-B4 pre-entrenado, fine-tuning en dos fases. Optimizer: AdamW con scheduler coseno. Loss: BCE para multi-label, MSE para regresión de biometría.

- Validación técnica: split 70/15/15. Métricas: AUC-ROC, F1-score, Sensibilidad, Especificidad, Kappa de Cohen, MAE para biometría.

- Validación clínica: el médico especialista revisa muestra de 200 casos del test set. El modelo entra a producción solo con aceptación documentada del especialista.

- Deploy: modelo empaquetado en FastAPI. Inferencia con ONNX para optimización. Logging de cada inferencia con hash del input, output, tiempo y versión del modelo.

- Monitoreo: data drift detection mensual con Evidently AI. Alerta si PSI (Population Stability Index) >0.15.

- Reentrenamiento: mensual con datos etiquetados por médico. El modelo nuevo no reemplaza al anterior hasta pasar validación técnica y clínica. Versionado con MLflow.

## 6.5 Métricas de Aceptación del Modelo

Tabla 10

Umbrales de métricas para aceptación del modelo en producción

| Métrica | Umbral mínimo | Umbral óptimo |
| --- | --- | --- |
| AUC-ROC (anomalías) | ≥ 0.90 | ≥ 0.95 |
| Sensibilidad / Recall | ≥ 0.92 — CRÍTICO | ≥ 0.96 |
| Especificidad | ≥ 0.85 | ≥ 0.92 |
| F1-Score promedio multi-label | ≥ 0.85 | ≥ 0.90 |
| Kappa de Cohen | ≥ 0.75 (acuerdo sustancial) | ≥ 0.85 |
| MAE biometría fetal | ≤ 3.0 mm | ≤ 1.5 mm |
| Tiempo de inferencia | < 3 segundos | < 1.5 segundos |
| Acuerdo con médico (validación clínica) | ≥ 85 % | ≥ 92 % |

## 6.6 Explicabilidad XAI

En sistemas médicos, la IA no puede ser una caja negra. El médico debe comprender el fundamento de cada decisión. Se implementan: (a) Grad-CAM (Selvaraju et al., 2017): genera mapa de calor sobre la imagen ecográfica resaltando las regiones que activaron la detección, visualizado en el OHIF Viewer sobre la imagen original; (b) SHAP (Lundberg & Lee, 2017): para los scores de riesgo materno, muestra qué variables clínicas (semanas de gestación, presión arterial, IMC, antecedentes) contribuyeron más al score; (c) barra de confianza por hallazgo con código de color: verde ≥85 %, amarillo 70–85 %, rojo <70 %.

# 7. Seguridad y Privacidad

## 7.1 Modelo de Amenazas STRIDE

Tabla 11

Amenazas STRIDE aplicadas al sistema y controles implementados

| Amenaza | Descripción en el sistema | Control implementado |
| --- | --- | --- |
| Spoofing | Acceso con credenciales robadas de médico | MFA obligatorio (TOTP), bloqueo tras 5 intentos fallidos, alerta por IP nueva |
| Tampering | Modificación de historia clínica o resultado de IA | Audit logs inmutables, firma digital de diagnósticos, hash de registros críticos |
| Repudiation | Médico niega diagnóstico emitido | Firma digital con timestamp en UTC, audit log con IP y user-agent |
| Information Disclosure | Exposición de datos de pacientes | AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito, RBAC estricto, cifrado de CI y datos personales |
| Denial of Service | Saturación del servidor de IA o base de datos | Rate limiting en Kong, Circuit Breaker, colas RabbitMQ absorben picos |
| Elevation of Privilege | Enfermera accede al módulo de administración | RBAC en API Gateway + Django Guardian, validación por endpoint, mínimo privilegio |

## 7.2 Controles de Autenticación y Autorización

- JWT con expiración de 15 minutos más Refresh Token de 7 días en cookie HTTPOnly segura.

- MFA obligatorio (TOTP compatible con Google Authenticator) para roles MEDICO, LABORATORIO y ADMIN.

- RBAC: cinco roles con permisos granulares por endpoint y por objeto mediante django-guardian.

- Bloqueo de cuenta tras cinco intentos fallidos con notificación al administrador.

- Sesión ligada a IP y User-Agent; alerta automática si cambian durante sesión activa.

## 7.3 Cifrado y Protección de Datos

- En reposo: AES-256 para campos sensibles (CI, teléfono, dirección) con django-cryptography; cifrado transparente de PostgreSQL.

- En tránsito: TLS 1.3 obligatorio en todos los endpoints; sin soporte a TLS 1.1/1.2.

- Imágenes DICOM en MinIO cifradas con SSE (Server-Side Encryption) AES-256.

- Backups cifrados con GPG antes de almacenamiento externo.

## 7.4 OWASP Top 10 — Controles

Tabla 12

Controles de seguridad frente a OWASP Top 10 (2021)

| OWASP Top 10 (2021) | Control implementado en Fetal Medical Bolivia |
| --- | --- |
| A01 Broken Access Control | RBAC en API Gateway + Django Guardian. Tests automatizados de permisos por rol. |
| A02 Cryptographic Failures | AES-256 + TLS 1.3. Sin MD5/SHA1. Gestión de secretos con HashiCorp Vault. |
| A03 Injection | ORM Django sin SQL raw. Serializers DRF con validación estricta. Parameterized queries. |
| A04 Insecure Design | Threat modeling STRIDE desde el diseño. Principio de mínimo privilegio en toda la arquitectura. |
| A05 Security Misconfiguration | Django DEBUG=False en producción. Variables de entorno vía Vault. Docker hardened. |
| A06 Vulnerable Components | Dependabot alerts activo. pip-audit + npm audit en pipeline CI/CD. |
| A07 Auth Failures | MFA obligatorio. Bloqueo por intentos fallidos. JWT de 15 min. |
| A08 Integrity Failures | Checksums de imágenes Docker. Firma de commits. Dependencias con hash en lockfiles. |
| A09 Logging Failures | ELK Stack centralizado. Sentry para errores de aplicación. Audit logs inmutables. |
| A10 SSRF | Whitelist de URLs permitidas. Bloqueo de rangos IP internos en llamadas a servicios externos. |

# 8. Aspectos Críticos Frecuentemente Omitidos

## 8.1 Consentimiento Informado Digital

Antes de registrar cualquier paciente, el sistema genera un documento de consentimiento informado que explica: qué datos se recopilan, para qué se usan, cómo se protegen, que el análisis de IA es soporte diagnóstico y no sustituto médico, y que las imágenes ecográficas pueden usarse anonimizadas para mejorar el modelo. El consentimiento se firma con firma electrónica simple (acción afirmativa + timestamp + IP) y se almacena en la historia clínica. Sin consentimiento firmado, el sistema no permite crear la historia clínica.

## 8.2 Responsabilidad Legal por Resultados

Cada análisis de IA incluye la leyenda: «Análisis generado por sistema de apoyo diagnóstico versión X.X.X. El Dr./Dra. [nombre] con matrícula [número] ha revisado y validado el diagnóstico final, asumiendo la responsabilidad profesional del mismo.» Esto establece trazabilidad legal clara: la responsabilidad del diagnóstico final recae siempre en el médico que lo valida y firma, no en el sistema de IA.

## 8.3 Plan de Recuperación ante Desastres

Tabla 13

RTO y RPO por escenario de falla

| Escenario | RTO | RPO | Procedimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Caída de un microservicio | < 2 min | 0 | K3s reinicia contenedor automáticamente. Health checks cada 30 segundos. |
| Corrupción de base de datos | < 30 min | < 4 h | Restaurar desde backup más reciente. Validar integridad con checksums. |
| Pérdida total del servidor | < 4 h | < 4 h | Restaurar VM desde snapshot. Restaurar BD y DICOMs desde backup externo. |
| Ransomware o ciberataque | < 24 h | < 24 h | Activar servidor de contingencia aislado. Restaurar desde backup offline. Notificar autoridades. |
| Falla de disco MinIO | < 2 h | < 24 h | MinIO con erasure coding. Backup incremental diario a disco externo cifrado. |

## 8.4 Versionado de APIs

Todas las APIs se versionan con prefijo de URL (/api/v1/, /api/v2/). La versión anterior se mantiene operativa mínimo seis meses tras publicar una nueva versión. Los cambios breaking se anuncian en el changelog con mínimo 30 días de anticipación. Kong gestiona el routing entre versiones.

## 8.5 Onboarding Técnico en Menos de 30 Minutos

- git clone https://github.com/[org]/fetal-medical-bolivia

- cp .env.example .env  — editar variables de entorno

- docker compose up -d  — levanta todos los servicios

- docker compose exec backend python manage.py migrate

- docker compose exec backend python manage.py loaddata initial_data.json

- docker compose exec ml-service python scripts/download_model.py

- Abrir http://localhost:3000 en el navegador

# 9. Plan de Construcción

## 9.1 Spikes de Investigación Obligatorios

Tabla 14

Spikes de investigación previos al Sprint 1

| Spike | Objetivo | Duración | Criterio de Done |
| --- | --- | --- | --- |
| CNN Médico | Validar que EfficientNet-B4 con MONAI puede cargar DICOM e inferir | 3 días | Script funcional sobre 10 imágenes DICOM con output de clasificación |
| DICOM-Orthanc | Validar subida DICOM a Orthanc y recuperación vía REST | 2 días | DICOM subido, recuperado y visualizado en OHIF Viewer local |
| Multi-tenant Django | Validar aislamiento de datos por clínica en PostgreSQL | 2 días | 2 clínicas en BD; usuario de clínica A no ve datos de clínica B |
| Kong Gateway | Validar JWT validation y routing a microservicios | 1 día | Request con JWT válido llega a backend; sin JWT retorna 401 |

## 9.2 Definition of Done por Tipo de Historia

### Historia clínica funcional

- Código implementado con self-review y checklist de calidad

- Tests unitarios con cobertura ≥80 % de la lógica de negocio

- Test de integración con la base de datos aprobado

- Validado manualmente en entorno de staging

- Documentación de API actualizada en OpenAPI 3.1

- Sin vulnerabilidades críticas en bandit (Python security linter)

### Historia de ML/IA

- Métricas técnicas cumplen umbrales de la Tabla 10

- Validación clínica completada y documentada por médico especialista

- Explicabilidad Grad-CAM visible en el frontend

- Modo degradado probado y documentado

- Modelo versionado en MLflow

### Historia de seguridad y normativa

- Control OWASP correspondiente verificado

- Audit log genera entrada correcta para la acción

- Test de acceso no autorizado (rol incorrecto → HTTP 403)

- Documentado en SAD y en checklist de compliance IEC 62304

# 10. Tabla de Validación Final del Sistema

Tabla 15

Criterios de completitud del sistema por dimensión

| Dimensión | Criterio de completitud | Cómo verificarlo | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad clínica | Historia clínica, laboratorio y ecografías funcionando en producción con 250 pacientes/día | UAT con médico especialista completado y firmado | IEEE 830; Sommerville, 2016 |
| IA — Precisión | AUC-ROC ≥0.90, Sensibilidad ≥0.92, validación clínica ≥85 % | Reporte de métricas MLflow y documento de validación médica | Tajbakhsh et al., 2016 IEEE TMI |
| IA — Explicabilidad | Grad-CAM visible en visor OHIF. SHAP en scores de riesgo | Demo con médico que interpreta el mapa de calor | Selvaraju et al., 2017 |
| IA — Modo degradado | Sistema funciona sin módulo IA; cola procesa backlog al restaurarse | Apagar ML Service → crear consulta → estado PENDIENTE → restaurar → analiza cola | Bass et al., 2022 |
| Autenticación | MFA activo. JWT 15 min. Bloqueo por intentos fallidos | Login sin MFA → bloqueado. Token expirado → 401. 6 intentos → cuenta bloqueada | OWASP ASVS v4.0 |
| Cifrado | AES-256 en reposo. TLS 1.3 en tránsito. Campos sensibles cifrados | CI del paciente cifrado en BD. SSL Labs Grade A en producción | ISO 27001:2022 |
| Audit Log | Todas las acciones críticas en tabla inmutable con datos anteriores y nuevos | Modificar historia → verificar AuditLog. DELETE en AuditLog → error de permisos | Ley 164, RM 1328 |
| Multi-tenant | Clínica A no puede ver datos de clínica B bajo ninguna circunstancia | Usuario de clínica A accede a paciente de clínica B vía API → 403 | OWASP A01 |
| DICOM | Imágenes en formato DICOM válido. Visualizables en OHIF Viewer | Subir DICOM → verificar en Orthanc → abrir en OHIF → imagen visible | DICOM 3.0 NEMA PS3 |
| Consentimiento | Todo paciente tiene consentimiento firmado antes de crear historia | Intentar crear historia sin consentimiento → sistema lo bloquea | Ley 164 Bolivia |
| Rendimiento | Inferencia IA <3 s. Carga de historia <2 s. 250 usuarios simultáneos sin degradación | Load test con k6 a 250 usuarios. P95 de tiempos de respuesta medido | ISO/IEC 25010:2011 |
| Calidad de código | Cobertura tests ≥75 %. Sin vulnerabilidades críticas. Lint aprobado | pytest --cov. bandit scan. flake8 / eslint sin errores críticos | Pressman & Maxim, 2020 |

# Referencias

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2022). Software architecture in practice (4th ed.). Addison-Wesley.

Kleppmann, M. (2017). Designing data-intensive applications: The big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems. O'Reilly Media.

Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 4765–4774.

Open Web Application Security Project (OWASP). (2021). OWASP Top 10: 2021. https://owasp.org/Top10/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide. Scrum.org. https://scrumguides.org

Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., & Batra, D. (2017). Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 618–626.

Shostack, A. (2014). Threat modeling: Designing for security. Wiley.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

Tajbakhsh, N., Shin, J. Y., Gurudu, S. R., Hurst, R. T., Kendall, C. B., Gotway, M. B., & Liang, J. (2016). Convolutional neural networks for medical image analysis: Full training or fine tuning? IEEE Transactions on Medical Imaging, 35(5), 1299–1312. https://doi.org/10.1109/TMI.2016.2535302

Tan, M., & Le, Q. V. (2019). EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML). https://arxiv.org/abs/1905.11946

Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2016). Distributed systems: Principles and paradigms (3rd ed.). Pearson.

Thomas, M., Marques, J., & Papageorghiou, A. T. (2021). Automatic measurement of fetal head biometry from ultrasound. Scientific Data, 8, 96. https://doi.org/10.1038/s41597-021-00874-4

Normativa

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2011). Ley N.° 164: Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. Estado Plurinacional de Bolivia.

Congreso Nacional de Bolivia. (2005). Ley N.° 3131: Ley del Ejercicio Profesional Médico. República de Bolivia.

Ministerio de Salud de Bolivia. (s.f.). Resolución Ministerial N.° 1328: Historia clínica como documento legal. Ministerio de Salud y Deportes.

Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. (2013). Decreto Supremo N.° 1793: Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, TIC.